**SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.**

**Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (AL)**

**Telefono +39 0143.744516 – Fax +39 0143.321556**

**www.srtspa.it – e-mail:** [**srtspa@srtspa.it**](mailto:srtspa@srtspa.it) **- PEC:** [**mail@pec.srtspa.it**](mailto:mail@pec.srtspa.it)

**Cod. Fisc./Partita IVA/R.I. AL n. 02021740069 - R.E.A. AL n. 219668**

**Capitale Sociale € 8.498.040,00 interamente versato**

**N. 4/2022**

**CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DEI FABBRICATI DI SRT DELLA PIATTAFORMA DI NOVI LIGURE” CUP: D67H22001190005 CIG: 9113077D08**

Presso gli uffici di SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., in Novi Ligure – Strada Vecchia per Bosco Marengo.

L’Ing. Andrea FIRPO, nato a Novi Ligure (AL) il 06/02/1971, nella sua qualità di Direttore Generale della SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., che per brevità verrà chiamata in seguito chiamata “SRT S.p.A.”, Codice Fiscale n. 02021740069, domiciliato per la carica presso la Società, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società che rappresenta e ciò in virtù dell’articolo 18 dello Statuto approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione 30/05/2016;

e

la Sig.ra Damiana GILARDI, nata a Nardodipace (VV) il 02/01/1960, Codice fiscale: GLRDMN60A42F843Y, nella sua qualità di Legale rappresentante della Ditta SOCIETA’ E.CO SRL, con sede legale in Bosisio Parini (LC), Via alla Chiesa, 4, Cod. Fisc./Partita IVA: 02337730135, iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Lecco, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.

PREMETTONO

* che con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 08/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista ing. Enrico Ramassa dello studio associato GR Progetti di Novi Ligure nell’importo di euro 121.000,00, di cui euro 85.640,30 per lavori da appaltare;
* che a seguito di sondaggio di mercato con provvedimento del 31/03/2022, il Consiglio di Amministrazione di SRT, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021, ha affidato direttamente i lavori di “Manutenzione alle coperture dei fabbricati SRT della piattaforma di Novi Ligure” alla SOCIETA’ E.CO SRL, con sede legale in Bosisio Parini (LC), Via alla Chiesa, 4, Cod. Fisc./Partita IVA: 02337730135 che ha offerto un ribasso del 9,50% (novevirgolacinquanta ogni cento). L’importo di aggiudicazione risulta essere di euro **78.147,20**, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 6.765,60;
* che l’aggiudicataria ha prodotto entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante, tutta la documentazione contrattuale e che si è proceduto, tramite l’utilizzo del sistema AVCPASS, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara con esito positivo;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**ARTICOLO 2 - Oggetto dell’appalto**

SRT S.p.A., come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo ai lavori di “Manutenzione alle coperture dei fabbricati SRT della piattaforma di Novi ligure”.

**ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell’appalto e pagamenti**

Il corrispettivo previsto e dovuto da SRT S.p.A. all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro **78.147,20** (settantottomilacentoquarantasette/20), oltre IVA nella misura di legge, ed è da intendersi a CORPO secondo quanto specificato nel capitolato speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Importo così determinato in seguito al ribasso del 9,50% sull’importo di Euro **78.874,70** (sessantottomilaottocentosettantaquattro/70), ed a Euro **6.765,60** (seimilasettecentosessantacinque/60) attinenti agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..

Tale somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori con il certificato di regolare esecuzione per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.

Si procederà al pagamento solo in costanza di regolarità contributiva. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati da SRT S.p.A. a favore dell’Appaltatore tramite bonifico bancario presso la Banca INTESA SAN PAOLO, Ag. di Nibionno (LC), Codice IBAN: IT 40P03069510590100000009214. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento qui indicate dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore al competente ufficio di SRT S.p.A. e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 60 giorni dall’emissione della fattura.

**ARTICOLO 4 - Allegati al contratto**

Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

1. il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
2. il Capitolato Speciale d’appalto;
3. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;

ED Relazione tecnico illustrativa

ED Piano di manutenzione

ED Fascicolo dell’opera

EG Inquadramenti - Estratto di CTR - Estratto catastale - Estratto di PRG – Ortofoto

EG Documentazione fotografica

EG Planimetria interventi in progetto

EG Particolari costruttivi

1. l’elenco dei prezzi unitari e Analisi prezzi
2. il Quadro incidenza manodopera
3. i piani di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza);
4. il cronoprogramma;

L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, nonchè delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

**ARTICOLO 5 – Termini, penali e proroghe**

L’Appaltatore si obbliga a rispettare integralmente il Capitolato Speciale d’Appalto nonché le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto sono fissate le seguenti clausole essenziali:

* ai sensi dell’art. 13 il termine per l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente contratto è fissato in **60** (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna;
* La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata nel rispetto dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010. Per ogni giorno di ritardo, oltre il termine suddetto è prevista la penalità dello 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
* Le sospensioni dei lavori saranno ammesse esclusivamente nei casi previsti dagli articoli 15 e 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.
* L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà richiederne la proroga con le modalità contenute nell’articolo 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.

**ARTICOLO 6– Pagamenti in acconto e saldo – interessi**

Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

L’appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, a norma dell’articolo 24 del Capitolato Speciale d’Appalto al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un importo almeno pari al 30% dell’importo del contratto dedotto il ribasso d’asta, e compresa la quota relativa agli oneri della sicurezza.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l’Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nella documentazione di gara, nel Capitolato Generale o Speciale, troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 231/2002 s.m.i.)

L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

**ARTICOLO 7 – Anticipazione**

Ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , all’appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L’anticipazione verrà erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L’esecutore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

**ARTICOLO 8 - Risoluzione e recesso**

Per la risoluzione e il recesso del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

**ARTICOLO 9 - Controversie**

Qualora insorgano controversie relative ai lavori si procederà ai sensi degli articoli 205 e 208 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

**ARTICOLO 10 - Garanzie di esecuzione**

In applicazione ai disposti di cui al comma 11 dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 non sono richieste la cauzione provvisoria e definitiva rispettivamente per la partecipazione e aggiudicazione del presente appalto.

**ARTICOLO 11 - Polizza assicurativa**

L’Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, c.7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., e dell’articolo 33 del Capitolato Speciale d’Appalto ha costituito apposita polizza assicurativa n. 1/35128/61/157299120/1 per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata in data 24/10/2021 da UNIPOL SAI, Agenzia di Erba, Como (CO), dell’importo di Euro 3.000.000,00.

**ARTICOLO 12 - Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 d.lgs. n. 50/2016.

**ARTICOLO 13 – Subappalto**

L’impresa, in sede di formulazione dell’offerta, ha dichiarato di voler subappaltare “eventualmente OG1 entro i limiti di legge”.

**ART. 14 - Divieto di cessione del credito**

Ai sensi dell’art. 1260, 2° comma del Codice Civile e dell’art. 14 del Capitolato Speciale, è esclusa la cedibilità del credito.

**ART. 15 – Revisione prezzi**

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del D. lgs. 50/2016, è prevista la revisione prezzi ed è applicato il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.

**ART. 16 – Ulteriori obblighi dell’appaltatore**

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L’appaltatore si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

**ART. 17 – Dichiarazione anti-pantouflage**

L’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti della stazione appaltante il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’appaltatore stesso per conto della stazione appaltante.

**ARTICOLO 18 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per zona nel quale si eseguano le prestazioni, ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

**ARTICOLO 19 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68 del 1999.

**ARTICOLO 20 - Idoneità tecnico professionale**

Le Parti danno atto che, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, l’Appaltatore ha presentato a SRT S.p.A. quanto previsto dall’Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

**ARTICOLO 21 - Obblighi in materia di emersione del lavoro sommerso**

SRT S.p.A. ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore di cui all’art 80 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

**ARTICOLO 22 - Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a SRT S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è 9113077D08.

**ARTICOLO 23 - Domicilio dell’Appaltatore**

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 a tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio in Bosisio Parini (LC), Via alla Chiesa, 4, n. tel. 031/611065.

**ARTICOLO 24 - Spese contrattuali**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico della SRT S.p.A.

**ARTICOLO 25 - Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA, per cui, in caso di registrazione, si richiederà la stessa in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

**ARTICOLO 26 - Trattamento dei dati personali presenti nel contratto**

SRT S.p.A. ai sensi del Regolamento UE 679/2016, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative, le disposizioni vigenti in materia nonché il Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto dalle parti per accettazione.

**ALLEGATI:**

Sono allegati al presente contratto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:

A. Capitolato speciale d’appalto

B. Offerta economica

|  |  |
| --- | --- |
| ***Per la Stazione Appaltante***  *Il Direttore Generale*  *Ing. Firpo Andrea* | ***Per la Ditta Appaltatrice***  Il Legale Rappresentante  *Sig.ra Gilardi Damiana* |

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio